## Slide 1: Samarbeidsportalen Avvikling av Altinn Digital Digdir 26. juni 2024
Notes: I livshendelsen DOA var det behov for å definere begreper som skulle inn i tjenestene. Digdir etablerte Begrepsprosjekt DOA, og inviterte alle aktørene fra privat og offentlig sektor som leverer data til DOA, til å samarbeide i prosjektet.

## Slide 2
Status:
Flytting av informasjon
Utvikling av bestillingsskjema
Flytting av statistikk
Flytting av eventer og hendelser
Flytting av SBS portal
Lisenser og rutiner
Informasjon til TE
Opplæring

## Slide 3: Portefølje sak: avvikling av Altinn digital
Bod avvikler Altinn Digital og tar i bruk Samarbeidsportalen fordi:
  Bod har mange kanaler og drifte og forvalte
  Mest utrangert informasjon som ligger på Altinn Digital, portalen er ikke oppdatert
  Altinn 3 produktinformasjon ligger på Samarbeidsportalen
  BR forvalter sertifikatet for Altinn digital som Digdir bruker, BR ønsker ikke å fornye sertifikatet som går ut 18.10.2024
  Inngang med pålogging til Brukerstøtte og CRM på Samarbeidsportalen
  Bedre med ett sted for TE å logge seg inn
  Mer brukervennlig å samle alt – er mer ett Digdir
  Noe informasjon saneres, noe oppdateres og flyttes til Samarbeidsportalen

## Slide 4: Flytting av informasjon
Kartlegging av informasjon som skal flyttes er utført
FEL flytter informasjon til Samarbeidsportalen og legger det under tydelig merking med Altinn 2
Status – arbeidet er i gang satt og gjøres i juni

## Slide 5: Brukerstøtten og tilpasninger i systemet
Bod har behov for tilpasninger i systemet med samme funksjonalitet som skjemaene inneholder i dag
Systemtilpasninger av bestillingsskjema er utført i FEL, klart til test av brukerstøtten.
Andre tilpasninger som CAP skal gjøre, arbeid pågår, behovsanalyser og utvikling. Har mottatt estimat på noen endringer. Løsningsutredning for integrasjon med WebSak gjenstår

## Slide 6: Flytting av statistikk, månedsrapport og event
Statistikk er flyttet til Samarbeidsportalen
Altinn månedsrapport finnes på Samarbeidsportalen
Informasjon om webinarer etc legges på Samarbeidsportalen
Notes: Når vi skal utvikle digitale tjenester, skal vi alltid teste innholdet og definisjoner av begreper grundig I en kontekst, I flere omganger på ekte brukere, mens tjenesten utvikles.

## Slide 7: Innhold for sluttbrukersystem for Altinn digital
API for datasystem - salgsmateriale
  Flyttes til A2 Docs
Tjenestespesifikk informasjon
  Flyttes til A2 Docs
  Mappestruktur med hoved – og under mapper må flyttes. Har sendt forespørsel til Knowit om de kan gjøre arbeidet og ferdigstille før 20. september. Bedt om møte med de i august.
  Brukere er Skatt, BR og SBS
  TE blir informert
Notes: Tjenesten digitalt dødsbo er brukertestet grundig og I mange omganger, underveis mens den ble utviklet.

## Slide 8: Informasjon til TE
Informasjon om avvikling av Altinn digital er beskrevet i mai månedsrapport for Altinn 2
Det legges ut informasjon i driftsvarsel Altinn Digital i juli
TE som i henhold til statistikken er brukere får beskjed
Tjenestespesifikk informasjon brukes av få TE
  Flyttes til A2 Docs
  Mappestruktur med hoved – og under mapper må flyttes. Har sendt forespørsel til Knowit om de kan gjøre arbeidet og ferdigstille før 20. september
  De får mail direkte til person i etaten i juli
Notes: Tjenesten digitalt dødsbo er brukertestet grundig og I mange omganger, underveis mens den ble utviklet.

## Slide 9: Lisenser og rutiner på CRM
Det finnes ulike type lisenser. Vi kan kjøpe variable lisenser som er i en pool på 100 samtidige brukere, kr 200 dollar pr mnd.
Hvem trenger lisenser: brukerstøtte, marked, produkteiere etc utredes ifm arbeidsprosessen
Arbeidsprosess beskrives og utredes i august/sept.
Notes: Tjenesten digitalt dødsbo er brukertestet grundig og I mange omganger, underveis mens den ble utviklet.

## Slide 10: Kompetanseoverføring - Opplæring i september
Brukerstøtten må en god opplæring i bruk av systemet og rutinene for videre sending. De lærer mye av testen som de gjør
Produkteiere trenger å gå inn for å oppdatere produktinformasjon og det kan gå via en redaktør
Forretning og marked trenger innsyn i saker på TE
Tilgang til en redaktør som lærer systemet og kan være med i videre utviklingen av behovene som BOD har
Notes: Digdir inviterte 11 ulike interessenter/aktører fra offentlig og privat sektor til å delta I begrepsprosjektet.

## Slide 11
Videre ajourføring og oppdateringer kommer